Plan de Testing

Historia del documento

Fecha	Versión	Comentarios	Autor
	v0.1	Creación del documento
	v1.0	Revisada por el equipo

1. Introducción

1.1. Objetivos del plan

El plan de test del sistema especifica los procesos de test y verificación que se realizarán durante el proyecto, con el objeto de identificar defectos y fallas, evaluar la calidad y determinar el cumplimiento de los requerimientos.

Los objetivos de este plan son:
Definir y detallar todas las tareas que se realizarán para probar el sistema.
- Definir el plan y la persona encargada de cada tarea.
- Definir las herramientas de prueba y el ambiente necesario para realizar las actividades de testing.
- Definir los ítems y funcionalidades que serán probados.

1.2. Alcance del testing

El alcance del test del sistema es probar la funcionalidad completa del sistema, partiendo como base de los requerimientos funcionales.
Las pruebas de funcionalidad incluirán test unitarios (efectuados al momento de construcción del código), pruebas de integración (donde se probará la correcta interacción entre subsistemas) y pruebas de sistema, efectuadas en el momento en que el sistema completo esté integrado.

Los test de integración y sistema serán ambos de caja negra, donde se evaluará la respuesta del sistema frente a un conjunto de condiciones de entrada, sin analizar el funcionamiento interno del código.

Además, se probará que el sistema cumple con los requerimientos no funcionales establecidos.

1.3. Criterios de entrada

Para poder comenzar con la fase de prueba de cada uno de los subproyectos se deben cumplir las siguientes pre-condiciones:
- Test unitarios realizados y completados de cada uno de los componentes.
- Interfaz de usuario del módulo a probar implementada (excepto los subsistemas que no necesiten).

Para poder comenzar con las pruebas de integración de subsistemas, se deben cumplir las siguientes pre-condiciones:
- Pruebas funcionales y no funcionales de subproyectos realizadas y completadas.
- Comunicación entre subsistemas implementada.

Para poder comenzar con las pruebas de sistema, se deben cumplir las siguientes pre-condiciones:
Pruebas de integración de subproyectos realizada y terminada.

1.4. Criterios de salida

Se considerará que una fase de pruebas está completa cuando se hayan ejecutado todos los casos de prueba correctamente y no se hayan encontrado defectos o, se hayan corregido.

2. Test del sistema

El sistema a probar cuenta con cinco subsistemas, los cuales serán probados independientemente uno del otro y, luego, se realizarán pruebas de integración. Una vez finalizado el sistema, y todos sus componentes y subsistemas integrados, se realizarán pruebas de sistema.

Los subsistemas a testear son los siguientes:
- App Web
- App Móviles
- App Usuarios
- Web Service
- App Control de Pasaje

2.1. Estrategia de testing

Con objeto de asegurar la calidad del sistema y verificar que se cumplieron los requerimientos establecidos, se realizarán las siguientes pruebas:

Test Unitarios

Las pruebas unitarias las llevarán a cabo los desarrolladores en la implementación del sistema. El objetivo es comprobar que el código escrito, a nivel de función y módulo, funciona correctamente de acuerdo a su propósito.

Los test unitarios no serán documentados. Cada desarrollador los llevará a cabo sobre su código y, una vez que esté aprobado, se sube al repositorio.

Test Funcionales

Los test funcionales se llevarán a cabo sobre todos los subproyectos individualmente. Se realizarán utilizando el enfoque de caja negra, donde no se analizará el funcionamiento interno del código.

Para las aplicaciones que tienen interacción con el usuario final (App Web, App Móviles y App Usuarios) se realizarán las pruebas utilizando la interfaz de usuario, adoptando el rol de usuario final, y se verificará que el subsistema cumple con los requerimientos establecidos.
Para los servicios internos del sistema (Web Service y App Control Pasaje), se realizarán las pruebas utilizando sus interfaces de comunicación, simulando una entrada de datos desde las aplicaciones conectadas al servicio.

Los datos de entrada, pre-condiciones y los escenarios serán definidos por la persona que hará las pruebas, basándose en los requerimientos y casos de uso.

Se considerará que las pruebas funcionales están completas cuando se hayan ejecutado todos los casos de prueba correctamente y no se hayan encontrado defectos o, se hayan corregido.

Test No Funcionales

Los test no funcionales se llevarán a cabo sobre todos los subproyectos individualmente, siempre que el subproyecto en cuestión tenga requerimientos no funcionales.

Según el requerimiento a testear, se debe realizar lo siguiente:
- Velocidad: Medir el tiempo, en segundos, que requiere el sistema en cumplir su función. Este tiempo debe estar dentro del rango especificado en los requerimientos.
- Fiabilidad: Utilizar el sistema durante un tiempo representativo para el negocio, con el objeto de verificar que funciona continuamente sin interrupciones.
- Usabilidad: Verificar que sea rápido e intuitivo realizar una operación utilizando el sistema. El camino a seguir para realizar cada proceso debe estar bien claro y la cantidad de pasos para alcanzar el resultado no debe ser excesiva.
- Rendimiento: Para evaluar el rendimiento, en los casos en que aplique, se deberá crear un conjunto de datos de entrada que permita llevar el sistema a una situación de carga fuera del uso normal.

Test de integración

El test de integración será realizado para probar el funcionamiento en conjunto entre dos o más subsistemas. Para realizar estas pruebas, se creará un conjunto de datos de entrada en un subsistema y se evaluará como estos datos pasan a través de otro subsistema y se cumple la funcionalidad especificada en los requerimientos.

El foco de la prueba estará en verificar que un subsistema, de acuerdo al ingreso de datos provenientes de otro subsistema, cumple con los resultados esperados.

Test de Sistema

El test de sistema se realiza una vez que los subsistemas estén todos integrados. Para realizar estas pruebas, se adoptará el rol de usuario final (operador, chofer y cliente) y se utilizará el sistema desde su interfaz de usuario. El objetivo es comprobar que el sistema se comporta de acuerdo a las especificaciones y, en caso de encontrar defectos, corregirlos.

2.2. Criterios de éxito/fracaso

Se considerará que la ejecución de un caso de prueba ha sido exitosa cuando cada uno de sus pasos arroje los mismos resultados que los definidos durante el diseño del caso de prueba. Ante alguna variación de los resultados, el caso de prueba será considerado como fracaso.

Ante escenarios de casos alternativos, es decir, pasos que pretenden llevar al sistema a una situación fuera del flujo normal, se considerará exitoso si el sistema también responde de la manera predefinida. Este es el caso de manejo de errores, acciones inválidas, mensajes de error, etc.

2.3. Entregables

Dentro de cada subproyecto, se crearán dos documentos. Uno donde se especifiquen los diseños de casos de prueba y, en el otro, se presentará la ejecución de estos casos de prueba.

Además, se crearán dentro del directorio de integración, dos documentos referidos al diseño y ejecución de los test de integración y otros dos documentos referidos al diseño y ejecución de los test de sistema.

3. Configuración del Test

En esta sección se establecen los componentes del testing, así como los recursos y ambientes necesarios para llevarlos a cabo.

3.1. Hardware

Para realizar las pruebas, se necesitará contar con los siguientes equipos:
- Servidor Virtual Privado (VPS): Servidor donde esté alojado la aplicación web que utilizará la central, y los servicios internos del sistema (App Web, Web Service y App Control de Pasaje).
- Smartphones: Dispositivos móviles donde se instalen, en unos la aplicación de choferes y en otros la aplicación de clientes (App Móviles y App Usuarios respectivamente).
- PC: Computadora con conexión a internet para acceder a la aplicación Web.

3.2. Software

Las pruebas serán realizadas manualmente y la información se registrará en tablas dentro de un documento de texto. No se utilizará ninguna herramienta de testing específica ni se realizarán test automáticos.

3.3. Ambiente

Para realizar las pruebas sobre cada uno de los subproyectos, se creará una copia local del repositorio. En el caso de las pruebas de integración y de sistema, se creará una copia del sistema en el servidor.

4. Tareas

4.1. Actividades

La secuencia de actividades para probar el sistema y/o subsistemas es la siguiente:
1. Diseñar los casos de prueba: Incluye la definición de pre y post-condiciones, la descripción de los pasos a ejecutar y el resultado esperado en cada paso.
2. Definir los escenarios: Definir las posibles situaciones que se pueden presentar utilizando el sistema, derivadas de las reglas de negocio.
3. Definir el conjunto de datos de entrada para cada caso: Datos que servirán como base para realizar las pruebas.
4. Preparar el ambiente de testing: Realizar las copias del sistema desde el repositorio y configurar las dependencias necesarias.
5. Ejecutar los casos de prueba: Ejecutar los pasos de los casos de prueba y registrar si pasa o no la prueba.
6. Reportar defectos: En caso de que algún caso falle, se debe verificar si es un defecto del sistema. En caso de que sea así, se debe reportar para que sea corregido y, luego, realizar nuevamente las pruebas.
7. Registrar resultados: Registrar los resultados obtenidos de las pruebas.

4.2. Responsabilidades

Debido a que el grupo de trabajo está constituído por dos personas, las pruebas las harán los integrantes en conjunto.