Gestión de Riesgos - Iteración 8

1. Identificación de riesgos y análisis cualitativo

ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Causas	Consecuencias
RGP01	Planificación demasiado optimista	Muy baja	Medio	- Subestimar las actividades / - Falta de experiencia	- Retraso en el proyecto
RM01	Cambio en los requerimientos	Muy baja	Medio	- Falta de comprensión del negocio / - Funcionalidad no contemplada	- Retraso en el proyecto / - Modificación en la lógica del sistema
RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Media	Bajo	- Mala estimación de determinadas actividades / - Falta de experiencia en la tecnología a utilizar	- Retraso en el proyecto / - Replanificación
RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Media	Medio	- Nunca haber gestionado un proyecto	- Retraso en el proyecto / - Falta de visibilidad del estado del proyecto
RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	Muy Alta	Muy Alto	- Surgimiento de viaje laboral	- Retraso del proyectos / - Replanificación

2. Análisis cuantitativo

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	1	3	3
2	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3
3	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
4	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
5	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	5	5	25

3. Priorización de riesgos

N°	ID	Riesgo	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición al Riesgo
1	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	5	5	25
2	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	3	3	9
3	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	3	2	6
4	RM01	Cambio en los requerimientos	1	3	3
5	RGP01	Planificación demasiado optimista	1	3	3

4. Planificación de respuesta a los riesgos

N°	ID	Riesgo	Disparador del Riesgo	Plan de Prevención	Plan de Contingencia
1	RGP01	Planificación demasiado optimista	Las actividades requieren más tiempo del planificado	Utilizar experiencias pasadas para realizar una estimación mas aproximada	Replanificar las actividades
2	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	Falta de visibilidad del estado del proyecto. Desorganización en la gestión y documentación	Repaso de documentación referente a la gestión de proyectos	Replanificar la fecha de terminación del proyecto para dedicar más tiempo a repasar conceptos claves de gestión
3	RM01	Cambio en los requerimientos	Mal interpretación de reglas de negocio y/o necesidad de modificar o agregar funcionalidad	Aplicar una metodología que permita incorporar cambios fácilmente	Evaluar la importancia del cambio. En caso de ser primordial replanificar para incluir las actividades necesarias
4	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	Surgimiento de una tarea no contemplada	Definir las actividades principales y luego dividirlas en tareas más pequeñas	Replanificar para incluir las nuevas actividades
5	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	Confirmación de un viaje laboral	-	- Aceptar el riesgo y, en caso de suceder, replanificar las actividades

5. Monitorización de riesgos

N°	ID	Riesgo	Estado	Progreso de la Resolución
1	RGP07	Interrupción del proyecto por tiempo prolongado	RESUELTO	Plan de contingencia aplicado
2	RGP01	Planificación demasiado optimista	RESUELTO	Plan de prevención aplicado
3	RGP04	Falta de experiencia en la gestión del proyecto	RESUELTO	Plan de prevención aplicado
4	RM01	Cambio en los requerimientos	RESUELTO	Plan de prevención aplicado
5	RGP03	La planificación no incluye tareas necesarias	RESUELTO	Plan de prevención aplicado

6. Comentarios

Todos los riesgos del proyecto fueron prevenidos y, en el caso de los que se volvieron amenazas reales, se aplicó el plan de contingencia para contenerlos.