Plan de Testing

Historia del documento

Fecha	Versión	Comentarios	Autor
14/08/13	v0.1	Creación del documento	Jeremías/Sebastian
17/11/2015	v1.0	Revisada por el equipo	Jeremías/Sebastian
31/05/2016	V1.2	Modificación test de integración	Jeremías/Sebastian

1. Introducción

1.1. Objetivos del plan

El plan de test del sistema especifica los procesos de test y verificación que se realizarán durante el proyecto, con el objeto de identificar defectos y fallas, evaluar la calidad y determinar el cumplimiento de los requerimientos.

Los objetivos de este plan son:
Definir y detallar todas las tareas que se realizarán para probar el sistema.
- Definir el plan y la persona encargada de cada tarea.
- Definir las herramientas de prueba y el ambiente necesario para realizar las actividades de testing.
- Definir los ítems y funcionalidades que serán probados.

1.2. Alcance del testing

El alcance del test del sistema es probar la funcionalidad completa del sistema, partiendo como base de los requerimientos funcionales.
Las pruebas de funcionalidad incluirán test unitarios (efectuados al momento de construcción del código), pruebas de integración (donde se probará la correcta interacción entre subsistemas y se validará la arquitectura) y pruebas de sistema, efectuadas en el momento en que el sistema completo esté integrado.

Los test de integración y sistema serán ambos de caja negra, donde se evaluará la respuesta del sistema frente a un conjunto de condiciones de entrada, sin analizar el funcionamiento interno del código.

Para los requerimientos no funcionales, no se utilizará ninguna herramienta para probarlos, sino que quedarán a criterio subjetivo del equipo si están o no aprobados.

1.3. Criterios de entrada

Para poder comenzar con la fase de prueba de cada uno de los subproyectos se deben cumplir las siguientes pre-condiciones:
- Test unitarios realizados y completados de cada uno de los componentes.
- Interfaz de usuario del módulo a probar implementada (excepto los subsistemas que no necesiten).

Para poder comenzar con las pruebas de integración de subsistemas, se deben cumplir las siguientes pre-condiciones:
Comunicación entre subsistemas implementada.

Para poder comenzar con las pruebas de sistema, se deben cumplir las siguientes pre-condiciones:
Pruebas funcionales en subproyectos realizadas y terminadas.

1.4. Criterios de salida

Se considerará que una fase de pruebas está completa cuando se hayan ejecutado todos los casos de prueba correctamente y no se hayan encontrado defectos o, se hayan corregido.

2. Test del sistema

El sistema a probar cuenta con cinco subsistemas, los cuales serán probados independientemente uno del otro. Una vez finalizado el sistema, y todos sus componentes y subsistemas integrados, se realizarán pruebas de sistema.

Los subsistemas a testear son los siguientes:
- App Web
- App Móviles
- App Usuarios
- Web Service
- App Control de Pasaje

2.1. Estrategia de testing

Con objeto de asegurar la calidad del sistema y verificar que se cumplieron los requerimientos establecidos, se realizarán las siguientes pruebas:

Test Unitarios

Las pruebas unitarias las llevarán a cabo los desarrolladores en la implementación del sistema. El objetivo es comprobar que el código escrito, a nivel de función y módulo, funciona correctamente de acuerdo a su propósito.

Los test unitarios no serán documentados. Cada desarrollador los llevará a cabo sobre su código y, una vez que esté aprobado, se sube al repositorio.

Test Funcionales

Los test funcionales se llevarán a cabo sobre todos los subproyectos individualmente. Se realizarán utilizando el enfoque de caja negra, donde no se analizará el funcionamiento interno del código.

Para las aplicaciones que tienen interacción con el usuario final (App Web, App Móviles y App Usuarios) se realizarán las pruebas utilizando la interfaz de usuario, adoptando el rol de usuario final, y se verificará que el subsistema cumple con los requerimientos establecidos.
Para los servicios internos del sistema (Web Service y App Control Pasaje), se realizarán las pruebas utilizando sus interfaces de comunicación, simulando una entrada de datos desde las aplicaciones conectadas al servicio.

Los datos de entrada, pre-condiciones y los escenarios serán definidos por la persona que hará las pruebas, basándose en los requerimientos y casos de uso.

Se considerará que las pruebas funcionales están completas cuando se hayan ejecutado todos los casos de prueba correctamente y no se hayan encontrado defectos o, se hayan corregido.

Test de integración

Las pruebas de integración se utilizarán para validar la arquitectura. Aquí se busca verificar que la comunicación entre los subsistemas se realiza de manera fluida y sin ningún tipo de problemas. El objetivo es comprobar que la base de la arquitectura (comunicación entre las diferentes aplicaciones y servicios del sistema) funcionan de manera estable y no es necesario cambiar el enfoque de diseño.

Test de Sistema

El test de sistema se realiza una vez que los subsistemas estén todos integrados. Para realizar estas pruebas, se adoptará el rol de usuario final (operador, chofer y cliente) y se utilizará el sistema desde su interfaz de usuario. El objetivo es comprobar que el sistema se comporta de acuerdo a las especificaciones y, en caso de encontrar defectos, corregirlos.

2.2. Criterios de éxito/fracaso

Se considerará que la ejecución de un caso de prueba ha sido exitosa cuando cada uno de sus pasos arroje los mismos resultados que los definidos durante el diseño del caso de prueba. Ante alguna variación de los resultados, el caso de prueba será considerado como fracaso.

Ante escenarios de casos alternativos, es decir, pasos que pretenden llevar al sistema a una situación fuera del flujo normal, se considerará exitoso si el sistema también responde de la manera predefinida. Este es el caso de manejo de errores, acciones inválidas, mensajes de error, etc.

2.3. Entregables

Dentro de cada subproyecto, se crearán dos documentos. Uno donde se especifiquen los diseños de casos de prueba y, en el otro, se presentará la ejecución de estos casos de prueba.

Además, se crearán dentro del directorio de integración, dos documentos referidos al diseño y ejecución de los test de integración de la arquitectura y otros dos documentos referidos al diseño y ejecución de los test de sistema.

3. Configuración del Test

En esta sección se establecen los componentes del testing, así como los recursos y ambientes necesarios para llevarlos a cabo.

3.1. Hardware

Para realizar las pruebas, se necesitará contar con los siguientes equipos:
- Servidor Virtual Privado (VPS): Servidor donde esté alojado la aplicación web que utilizará la central, y los servicios internos del sistema (App Web, Web Service y App Control de Pasaje).
- Smartphones: Dispositivos móviles donde se instalen, en unos la aplicación de choferes y en otros la aplicación de clientes (App Móviles y App Usuarios respectivamente).
- PC: Computadora con conexión a internet para acceder a la aplicación Web.

3.2. Software

Las pruebas serán realizadas manualmente y la información se registrará en tablas dentro de un documento de texto. No se utilizará ninguna herramienta de testing específica ni se realizarán test automáticos.

3.3. Ambiente

Para realizar las pruebas sobre cada uno de los subproyectos, se creará una copia local del repositorio. En el caso de las pruebas de integración y de sistema, se creará una copia del sistema en el servidor.

4. Tareas

4.1. Actividades

La secuencia de actividades para probar el sistema y/o subsistemas es la siguiente:
1. Diseñar los casos de prueba: Incluye la definición de pre y post-condiciones, la descripción de los pasos a ejecutar y el resultado esperado en cada paso.
2. Definir los escenarios: Definir las posibles situaciones que se pueden presentar utilizando el sistema, derivadas de las reglas de negocio.
3. Definir el conjunto de datos de entrada para cada caso: Datos que servirán como base para realizar las pruebas.
4. Preparar el ambiente de testing: Realizar las copias del sistema desde el repositorio y configurar las dependencias necesarias.
5. Ejecutar los casos de prueba: Ejecutar los pasos de los casos de prueba y registrar si pasa o no la prueba.
6. Reportar defectos: En caso de que algún caso falle, se debe verificar si es un defecto del sistema. En caso de que sea así, se debe reportar para que sea corregido y, luego, realizar nuevamente las pruebas.
7. Registrar resultados: Registrar los resultados obtenidos de las pruebas.

4.2. Responsabilidades

Debido a que el grupo de trabajo está constituído por dos personas, las pruebas las harán los integrantes en conjunto.